РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ НА 2008 ГОД

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРУБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование заказчика | Источник финансирования | Способ размещения заказов | Дата проведения | Дата заключения контракта | Предмет. цена контракта и срок его исполнения | ИНН, наименование и адрес поставщика | Сведения об исполнении контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Администрация Зарубинского городского поселения | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 17.03.2008 | 28.03.2008 | Замена розлива системы отопления в д. № 6а по ул. Нагорная в п.Зарубино Цена контракта – 400000-00 Срок исполнения до 30.05.08 | ООО «Уссурийск-Сантехмонтаж» | исполнен |
| 2. | Администрация Зарубинского городского поселения | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 17.03.2008 | 28.03.2008 | Ремонт канализационной системы в д. № 6 а по ул. Нагорная в п. Зарубино Цена контракта –190 000 Срок исполнения до 30.05.08 | ИНН 2511019492 ООО «Уссурийск - Сантехмонтаж» Приморский край г.Уссурийск ул.Некрасова 101-кв. 2 | исполнен |
| 3. | Администрация Зарубинского городского поселения | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 29.04.2008 | 15.05.2008 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги от ул. Нагорная до ул. Строительная в п. Зарубино Цена контракта - 500 000 Срок исполнения до 31.12.2008 | ИНН 25308099431 Филиал «Хасанский» ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Строительная,3 | Исполнен |
| 4. | Администрация Зарубинского городского поселения | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 29.04.08 | 12.05.2008. | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли д. 23 по ул. Строительная в п. Зарубино Цена контракта –1100 000 Срок исполнения до 01.07.08 | ИНН 2531009005 ООО «Энергоком» Приморский края п. Славянка ул. Калинина д.13-а | исполнен |
| 5. | Администрация Зарубинского городского поселения | Краевой бюджет, Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 12.05.2008 | 26.05.2008. | Ремонт кровли жилого дома по адресу ст. Сухановка ул. Вокзальная, 2 Цена контракта –320 000 Срок исполнения до 15.07.08 | ИНН 2531009005 ООО «Энергоком»Приморский края п. Славянка ул. Калинина д.13-а | Исполнен |
| 6. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Средства Населения | Открытый конкурс | 19.06.2008 | 01.07.2008 | Обслуживание, текущий ремонт жилищного фонда Зарубинского городского поселения и обеспечение коммунальными услугами его населения Срок действия по 31.05.2009 | ИНН 2531008717 ООО «Востокбункер ДВ» Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. 50 лет Октября,5 | Не исполнен (расторгнут) |
| 7. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Средства местного бюджета | Запрос котировок цен | 27.08.2008 | 04.09.2008 | работы по ремонту и очистке колодцев питьевой воды п. Зарубино, с. Андреевка. Срок исполнения до 20 сентября 2008 года. Цена контракта – 120 000 рублей. | ИНН 2531004670 ООО «Меловен» Приморский край, Хасанский район, п.Славянка, ул. Дружбы, 22 | Исполнен |
| 8. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Средства Населения | Открытый конкурс | 10.09.2008 | 22.09.2008 | Поставка угля для населения Зарубинского городского поселения на 2008/2009 г.г. | ИНН 7708129854 ОАО «СУЭК» Г. Москва, Дербеневская наб. д.7 стр. 22 | Исполнен |
| 9. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Открытый аукцион | 05.09.2008 | 17.09.2008 | Капитальный ремонт кровли дома № 22 по ул. Нагорная п. Зарубино. Цена контракта 680 000 рублей. | - ИНН 2531009005 ООО «Энергоком»Приморский края п. Славянка ул. Калинина д.13а |  |
| 10. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Федеральный, краевой, бюджет Зарубинского городского поселения | Запрос котировок цен | 15.10.2008 | 26.11.2008 | Приобретение квартиры для расселения из ветхого и аварийного жилья п. Зарубино Цена контракта 250 000 руб | Пригожий Анатолий Васильевич 692726 Приморский край, Хасанский район ст. Сухановка ул. Вокзальная, 1 8 | Исполнен |
| 11. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Федеральный, краевой, бюджет Зарубинского городского поселения | Запрос котировок цен | 28.10.2008 | 19.11.2008 | Приобретение квартиры для расселения из ветхого и аварийного жилья п. Зарубино Цена контракта 200 000 руб | Пригожий Александр Васильевич паспорт 05 03 605213, выдан Зарубинским отделением милиции Ха-санского района Приморского края 08.08.2003 г., проживающий: Приморский край, Хасан-ский район, п. Зарубино, ул. Строи-тельная 26 – 35 | Исполнен |
| 12. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 18.11.2008 | 22.12.2008 | Выполнение работ по капитальному ремонту розлива горячего и холодного водоснабжения жилых домов №№ 23, 26 по ул. Строительная п. Зарубино. Цена контракта 510 000 руб. | ИНН 2511019492 ООО «Уссурийск - Сантехмонтаж» Приморский край г.Уссурийск ул.Некрасова 101-кв. 2 |  |
| 13. | Администрация Зарубинского городского поселения. | Средства местного бюджета | Открытый аукцион | 18.11.2008 | 22.12.2008 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли двухподъездного дома 18 по ул. Строительная в п. Зарубино. Цена контракта 360 000 руб. | - ИНН 2531009005 ООО «Энергоком»Приморский края п. Славянка ул. Калинина д.13а |  |